STRATEGICKÝ PLÁN OBCE UHLÍŘOV

PRO OBDOBÍ 2014 - 2020

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE UHLÍŘOV

Realizaci a naplnění jednotlivých opatření strategického plánu Obce Uhlířov

v období 2014 až 2020

## Prioritní oblast Životní prostředí a infrastruktura

### Priorita 1: Vybudování a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury a zadržení vody v krajině

#### Modernizace, výstavba a rekonstrukce ČOV a systémů odvádění dešťových a odpadních vod (stoková síť)

| Název | Náklady | Termín realizace |
| --- | --- | --- |
| Výstavba kanalizace v nové stavební lokalitě / investor firma Zaalex/ | 3.000.000 | 2014 - 2015 |

#### Ochrana před povodněmi

| Zpevnění hráze rybníka I. a II. Odbahnění rybníků I. a II. | 6.000.000,- 6.000.000,- | 2014 - 2020 2014 - 2020 |
| --- | --- | --- |

### Priorita 2: Čisté ovzduší a snížení spotřeby energie

#### Snížení spotřeby energie v budovách

| Zateplení budovy KD | 1.000.000 | 2015 - 2018 |
| --- | --- | --- |
| Zateplení budovy OÚ | 1.200.000,- | 2015 - 2017 |

### Priorita 3: Zvýšení separace a využití odpadů

#### Sběr odpadu

#### Místní využití bioodpadu

| Pořízení kompostérů pro zpracování zelené hmoty | 300.000,- | 2013 - 2014 |
| --- | --- | --- |

### Priorita 4  : Rozvoj krajiny a vzhledu obcí

#### Obnova krajiny v okolí obcí

| Název | Náklady | Termín realizace |
| --- | --- | --- |
| Výsadba biokoridoru u hřbitova | 200.000,- | 2014 - 2015 |
| Výsadba ovocné aleje ve volné krajině | 300.000,- | 2014 - 2015 |

#### Obnova vzhledu obcí

| Ozelenění hřbitova a pietního místa obce | 100.000,- | 2014 - 2017 |
| --- | --- | --- |
| Ozelenění břehů rybníka | 300.000,- | 2014 - 2020 |
| Rekonstrukce sýpky- střecha, fasáda | 3.000.000,- | 2014 - 2020 |
| Obnova zeleně ve sportovním a rekreačním areálu obce | 200.000,- | 2014 - 2015 |

### Priorita 5 : Zajištění dopravní dostupnosti a zvýšení bezpečnosti

#### Rekonstrukce stávajících komunikací

| Výstavba komunikace u KD a RD v lokalitě Uhlířov II. | 2.000.000,- | 2014 - 2017 |
| --- | --- | --- |
| Obchvat obce k farmě ŽV Uhlířov / Realizace ZP Otice/ druhá část/ | 6.000.000,- | 2014 - 2018 |
| Oprava místních komunikací | 1.500.000,- | 2014 - 2015 |

#### Rozvoj dalších druhů dopravy

| Výstavba chodníku pro pěší a cyklisty v nové stavební lokalitě | 300.000,- | 2014 - 2015 |
| --- | --- | --- |
| Oprava komunikace mezi rybníky | 200.000,- | 2016 - 2020 |

### Priorita 6: Bydlení    1.1.6.1  Možnosti pro bydlení

## Prioritní oblast Lidé regionu

### Priorita 1: Počáteční vzdělávání

#### Rozvoj infrastruktury pro počáteční vzdělávání

| Název | Náklady | Termín realizace |
| --- | --- | --- |
| Oprava části střechy MŠ | 500.000,- | 2015 - 2020 |

### Priorita 4: Aktivní politika na trhu práce

#### Zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností, kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů (pro zlepšení uplatnění na trhu)

| Vzdělávání obyvatel v rámci cizích jazyků, PC | 30.000,- | průběžně |
| --- | --- | --- |

### Priorita 6: Zdraví a zdravotnické služby

#### Modernizace, rozvoj a vybavení zdravotnických zařízení v mikroregionu

#### Priorita 7: Kultura, památky, sport a volný čas

#### Sport a volný čas

| Výstavba dětského hřiště – doskočiště, více-funkční šestihran | 300.000,- | 2015 - 2020 |
| --- | --- | --- |
| Rekonstrukce střechy KD | 1.000.000,- | 2016 - 2018 |

#### Kultura a obnova památek

| Rekonstrukce střechy sýpky přestavba na muzeum | 1.000.000 | 2014 - 2015 |
| --- | --- | --- |
| Rekonstrukce dřevěné zvonice | 500. 000,- | 2014 - 2015 |

### Priorita 2: Zemědělství a lesnictví

#### Modernizace zemědělství

| Název | Náklady | Termín realizace |
| --- | --- | --- |

#### Investice do lesů

| Průběžné udržování lesů, obnova |  | Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Výstavba odpočinkových zákoutí v lese Megrunt a Skalka, | 30. 000,- | 2014 - 2017 |
| oprava lesních cest | 1 000 000,- | 2015 - 2020 |

#### Diverzifikace zemědělské činnosti

| Využití odpadního tepla z bioplynové stanice – výstavba sauny, termálního bazénu, sušárny ovoce, skleníků | 2 000 000,- | 2014 - 2020 |
| --- | --- | --- |
| Rekreačního lov ryb | 200 000,- | 2014 - 2016 |

## Prioritní oblast Cestovní ruch

### Priorita 1: Infrastruktura pro cestovní ruch

#### Budování a zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu

| Cyklostezka – boční rameno | 500 000,- | 2015 - 2018 |
| --- | --- | --- |
| Pohostinství s místními specialitami | 1. 000 000,- | 2014 - 2020 |

## Prioritní oblast Celkové řízení a správa

### Priorita 1: Veřejná správa a služby

#### Zlepšení kvality veřejných služeb

| Nákup stroje na úklid prachu na cestách | 50.000,- | 2014 - 2015 |
| --- | --- | --- |

### Priorita 3: Územní rozvoj a plánování

#### Podpora územního rozvoje a plánování

| Název | Náklady | Termín realizace |
| --- | --- | --- |
| Dokončení pasportizace RD v obci ve spolupráci s architektem |  | Průběžně |
| Změna územního plán obce | 500.000,- | 2015 - 2020 |

#### Příprava a realizace komplexních pozemkových úprav

| KPÚ Uhlířov | 1 000 000,- | 2014 - 2018 |
| --- | --- | --- |

Schváleno zastupitelstvem obce dne 11. 2. 2013 usnesením 5/14 2013